**– 04/05/2022 –**

Durante este día hemos redactado y firmado el contrato del reto, a su vez hemos estado barajando opciones de diseño de páginas, también hemos avanzado realizando algunos diagramas que nos ayudarán en el proceso de desarrollo posterior, también se ha investigado maneras de implementar el código de java en la página web y se ha comenzado a hacer los prototipos en Axure. Por último hemos definido el diseño, logotipo, valores y funcionamiento interno de la tienda de la que vamos a realizar el proyecto.

**– 05/05/2022 –**

Organizamos nuestras ramas de sourcetree, hicimos una lluvia de ideas y diseñamos el modelo que usaremos en la base de datos también avanzamos con los prototipos de axure.

**– 06/05/2022 –**

Hemos seguido con los prototipos de axure y hemos empezado con el trello del grupo, también hemos tenido una charla con Montse.

**– 09/05/2022 –**

Hemos seguido con los prototipos de axure y acabado con la creación de la base de datos, además, hemos hecho el diccionario de datos y mirado cómo conectar la base de datos con javascript.

**– 10/05/2022 –**

Durante el día de hoy se han consultado dudas sobre el prototipo de axure, se ha corregido y se ha finalizado. También se han finalizado los scripts de inserción de contenido parametrización inicial y de contingencia, y la inserción de los datos de prueba. A continuación de haber definido el prototipo de axure, se ha empezado a realizar la maquetación de HTML y CSS.

**– 11/05/2022 –**

Hoy, hemos avanzado con la maquetación haciendo el header, el footer y 2 paginas del proyecto además de conseguir imágenes y agregar transiciones.

**– 12/05/2022 –**

Durante el día de hoy se ha continuado con la maquetación HTML CSS y se podría decir que se ha completado al 80%, también se ha conseguido implementar la base de datos junto al código de java.

**– 13/05/2022 –**

Hoy, se ha seguido con el HTML y CSS intentando combinarlo todo en un proyecto de Java Web Service pero no se ha conseguido, a cambio se ha completado el carrousel.

**– 16/05/2022 –**

Hemos seguido con la maquetación y perfeccionando el look de la página, también seguimos investigando sobre la base de datos.

**– 17/05/2022 –**

Hemos seguido con la maquetación de la página, también hemos conseguido implementar partes de la base de datos pero aún no está conectada del todo.

**– 18/05/2022 –**

Hoy hemos conseguido conectar la base de datos, y acabado prácticamente con la maquetación fundamental de las páginas. También se ha reestructurado la planificación en respecto a las siguientes semanas.

**– 19/05/2022 –**

El día de hoy hemos creado una rama en git llamada scripts para empezar a trabajar el back haciendo consultas en la base de datos, hemos cambiado nuestros trabajos de html a php y hemos incluido la parte de Formación y Orientación Laboral a la maquetación.

**– 20/05/2022 –**

A día de hoy se han insertado las imágenes de los productos en la base de datos, hemos acabado la maquetación y también seguimos avanzando con consultas y scripts. También se ha empezado la maquetación de la página del administrador.

**– 23/05/2022 –**

Hoy se ha acabado la maquetación de la página del administrador, se ha avanzado con la implementación y comprobación del login de usuarios mediante consultas y scripts. También se ha empezado a realizar la presentación final y la comprobación de todos los documentos entregables.

**– 24/05/2022 –**

Hoy se ha avanzado con la modificación, registro y eliminación de los datos del usuario y de los productos, también se ha continuado con la presentación. También se han insertado las imágenes de los perfiles de usuario en la base de datos.

**– 25/05/2022 –**

Hoy se ha terminado la modificación, registro y eliminación de datos del usuario y de las direcciones. Hemos comenzado con los scripts del proceso de compra. También se han revisado los documentos entregables de la planificación e historias de usuario. Por último, se ha continuado con la presentación y la memoria.

**– 26/05/2022 –**

Hoy se han creado los scripts de compra del menú insertando la página del producto y se ha continuado con la redacción de la memoria.

**– 27/05/2022 –**

Hoy se han perfeccionado detalles de scripts, se han corregido documentos entregables y se ha continuado redactando la memoria

**– 30/05/2022 –**

Hoy se ha realizado un merge en development y posteriormente a master de todas las ramas, comprobando que todos los documentos están correctamente. Se ha comprobado que toda la información esté en GitHub y por último se ha comprimido el documento y se ha entregado.